**План тестирования проекта**

**«ГАИ»**

Гафиятуллин Б.Ф.

Курбанов А.Р.

Отчет о ходе тестирования

Проект продукта: Модуль добавления штрафов в систему «ГАИ».

Отчет о ходе тестирования

Дата: 29.11.2024

Отчетный период: с 22 по 29 ноября 2024 года

Прогресс по сравнению с планом тестирования: в рамках отчетного периода были проверены основные функции модуля добавления штрафов, включая обработку различных сценариев, таких как добавление штрафов с пустыми полями и с отрицательной ценой. Цели, обозначенные в плане тестирования, были достигнуты на 90%. Сводка выполнения тестирования представлена ниже.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели выполнения контрольных примеров | Количество | % |
| Общее количество фактически пройденных тестов | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | 3 | | 100 |
| Количество успешно пройденных тестов | 2 | 40 |
| Количество неуспешно пройденных тестов | 1 | 60 |

Накопительные показатели выполнения контрольных примеров:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Количество | % |
| Общее количество запланированных тестов | 6 | 100 |
| Общее количество успешно пройденных тестов | 4 | 90.01 |
| Общее количество неуспешно пройденных тестов | 2 | 9.99 |
| Общее количество ожидающих тестов | 0 | 0 |

**Оформление результата тестирования**: Каждый сценарий тестирования был задокументирован, включая описание теста, входные данные, ожидаемые результаты и фактические результаты.